**GRUPO 111**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01-RETO III**

**10/12/2020, 9:15 pm**

**SPRINT No. \_3\_ SEMANA No. \_\_3\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Asignación de tareas para reto de la semana

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

* + - 1. Para el reto se dividen tareas de la siguiente manera:

Backend (Omar Reyes, Edgar Farfán)

Frontend (Carlos Obando, Andrés Mora)

Documentación (Liza Alejandra Acevedo)

Para las actividades de **Pruebas y Base Datos** se determinará la asignación una vez se reciban las clases y se observe la complejidad o integración con alguna de las tareas definidas.

Liza será responsable de la documentación, sin embargo, podrá apoyar a cualquiera en el desarrollo. AL igual será responsabilidad de cada uno hacer llegar a Liza. la información necesaria para documentar

* + - 1. Trabajar en forma virtual vía discord y Whatsapp, utilización de github (Scrum Master).

Se crea grupo de WhatsApp para la comunicación permanente y se abre el espacio en Discord para las reuniones de avances.

Próxima jueves reunión 11/12/2020 9:00 p.m. para ultimar detalles y aclarar dudas.

* + - 1. Varios

No se definen tareas aún del reto final, sin embargo, se recomienda ir investigando entre otros la aplicación de Backend al proyecto.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Revisar cada una de las temáticas de acuerdo con rol asignado | Todos | 12/12/2020 |
| Configuración de repositorio (github), Definición issues | Omar Reyes | 11/12/2020 |

**ASISTENTES**

Liza Alejandra Acevedo Leyva

Carlos Andrés Obando

Omar Reyes

Edgar Farfán

Jorge Andrés Mora A

**GRUPO 111**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 02-RETO FINAL**

**16/12/2020, 9:15 pm**

**SPRINT No. \_4\_ SEMANA No. \_\_4\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Asignación de tareas para reto de la semana

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

* + - 1. Para el reto se dividen tareas de la siguiente manera:

Investigación (Liz Alejandra Acevedo)

Backend (Omar Reyes, Carlos Obando, Manuel Espitia)

Frontend (Andrés Mora con apoyo del resto)

Documentación (Liza Alejandra Acevedo)

* + - 1. Trabajar en forma virtual vía discord y Whatsapp, utilización de github (Scrum Master).

Omar, Carlos y Manual manifiestan ya tener un avance importante de Backend para la presentación del reto 4. Carlos presenta inconvenientes con la validación del token, Omar ayuda a resolver la inquietud.

Próxima jueves reunión 18/12/2020 9:00 p.m. para ultimar detalles y aclarar dudas.

* + - 1. Varios

Edgar Farfán por medio de Whatsapp nos informa que ha hecho la cancelación del curso y que no continuará para lo que queda de reto IV y V.

Se presenta formalmente a Manuel Espitia como parte del grupo quien nos ha venido colaborando con la dinámica de los retos. Manuel en el momento no hace parte de Misión MINTIC, sin embargo, es de su interés aprender y aportarnos.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Hacer el Mockup para el Frontend del reto final | Omar Reyes / Manuel Espitia | 18/12/2020 |
| Subir el reto 4 a la plataforma | Carlos Obando | 11/12/2020 |

**ASISTENTES**

Liza Alejandra Acevedo Leyva

Carlos Andrés Obando

Omar Reyes

Manuel Espitia

Jorge Andrés Mora A

**GRUPO 111**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 03-RETO FINAL**

**18/12/2020, 9:10 pm**

**SPRINT No. \_5\_ SEMANA No. \_\_5\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Avances de actividades

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

* + - 1. Avance de actividades

Carlos confirma haber subido el reto 4.

Omar dice ya tener lo mockup adelantados para el Frontend y serán presentados en la reunión de mañana 19/12/2020., se deja la inquietud si trabajar en Vuetify o Boostrap.

Se queda de repartir las secciones en la reunión de mañana.

Liza informe ya tener gran parte de la información sobre impresoras 3D para agregar a la página.

* + - 1. Varios

Andrés advierte que hay que sacar cita para la presentación de la interfaz con la tutora. Se solicita de una vez quedando para el sábado a las 10:30 a.m., confirma asistencia Liza, Carlos y Andrés. Omar decide seguir adelantado el proyecto.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Reunión con tutora | Liza, Andrés, Carlos | 19/12/2020 |
| Presentación del mockup | Omar Reyes | 19/12/2020 |

**ASISTENTES**

Liza Alejandra Acevedo Leyva

Carlos Andrés Obando

Omar Reyes

Jorge Andrés Mora A

**GRUPO 111**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01-RETO FINAL**

**19/12/2020, 3:15 pm**

**SPRINT No. \_5\_ SEMANA No. \_\_4\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Asignación de tareas para reto de la semana
2. Avances de actividades

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

* + - 1. Para el reto se dividen tareas de la siguiente manera:

Carlos Obando – Login y categoría, artículos usuarios

Omar, Manuel – Frontend HOME, servicios backup

Andres – Quienes somos

Liza – Documental e investigación

* + - 1. Avance de actividades
* Omar presenta el Mockup del proyecto y avance del Frontend, explica el diseño y cada una de las secciones. Se dividen las tareas (numeral 1.)
* Se define el uso de Vuetify para el diseño del Frontend.
* Omar comenta inconveniente con el ruteo. Carlos, Omar se reúnen en horas de la tarde para revisar el error.
* Omar queda de crear el repositorio para la información del proyecto y se incluirá una carpeta para la parte documental.
* La información del Frontend será ingresada por Liza, sin embargo, podrá soportarse en Andrés.
  + - 1. Varios
* Se comenta que hoy fue presentado la interfaz del reto 3, a la espera de la calificación.
* Se define reunirnos de nuevo el domingo 20 de diciembre para revisar avances.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Revisión inconveniente proyecto, ruteo | Omar, Carlos | 19/12/2020 |
| Configuración de repositorio (github), Definición issues para reto interfaz Frontend | Omar Reyes | 19/12/2020 |
| Entrega de actas realizada por Andrés a Liza para consolidar parte documental | Andrés | 19/12/2020 |

**ASISTENTES**

Liza Alejandra Acevedo Leyva

Carlos Andrés Obando

Omar Reyes

Jorge Andrés Mora A

Manuel Espitia